## Slide 1: 근거로 확인하는 AI 변경 요약
2026 생성형AI활용 프로젝트 기획 발표
Git 없이 쓰는 프로젝트 버전 비교 도구
최종.zip
진짜최종.zip
무엇이 바뀌었나?
팀 근성
지용준(조장) · 박민제 · 나현준 · 최림정 · 신동윤
Notes: 안녕하세요, 팀 근성입니다. 저희 프로젝트는 '근거로 확인하는 AI 변경 요약'으로, Git 없이도 프로젝트 버전 사이에 무엇이 바뀌었는지 AI가 요약하고, 그 요약의 근거를 함께 보여주는 도구입니다.

## Slide 2: 버전은 쌓이는데, 무엇이 바뀌었는지는 알기 어렵다
배경 및 필요성
과제.zip
10/06
최종.zip
10/13
최종수정.zip
10/17
진짜최종.zip
10/20
현실
입문자와 소규모 팀은 파일을 복사하거나
zip · 클라우드로 버전을 관리하는 경우가 많음
문제
어떤 파일이 바뀌었는지, 무엇이 달라졌는지
매번 직접 열어서 비교해야 함
영향
코드를 모르는 기획 · 디자인 팀원은
진행 상황을 파악하기 더 어려움
팀 근성 · 02
Notes: 팀 프로젝트를 해보신 분들은 이런 파일 이름이 익숙하실 겁니다. 최종, 최종수정, 진짜최종. Git을 쓰지 않는 입문자나 소규모 팀은 이렇게 파일을 복사해서 버전을 관리하는 경우가 많습니다. 문제는 버전이 쌓일수록 어떤 파일이 무엇이 바뀌었는지 직접 열어보지 않으면 알 수 없다는 점이고, 코드를 모르는 팀원에게는 더 어렵습니다.

## Slide 3: 기존 방법의 한계
배경 및 필요성
Git
변경 추적은 정확하지만
명령어와 개념을 익혀야 해서
입문자에게 진입 장벽이 높음
diff 비교 도구
줄 단위 차이만 보여줘서
파일이 많으면 전체적으로
무엇이 바뀌었는지 파악하기 어려움
AI 요약
읽기 쉽지만 근거가 없고
실제로 없는 변경을 지어내는
환각이 있어 그대로 믿기 어려움
필요한 것 : AI 요약의 편리함 + 직접 확인할 수 있는 근거
팀 근성 · 03
Notes: 기존 방법을 보면, Git은 정확하지만 입문자에게 어렵고, diff 도구는 줄 단위로만 보여줘서 큰 그림을 보기 어렵습니다. AI 요약은 읽기 쉽지만 근거가 없고 환각이 있어서 그대로 믿기 어렵습니다. 그래서 저희는 AI 요약의 편리함과 직접 확인할 수 있는 근거를 함께 제공하는 도구가 필요하다고 봤습니다. 참고로 MemoV 같은 도구도 스냅샷 관리는 하지만, 여러 스냅샷을 비교해 근거와 함께 요약하는 기능은 다릅니다.

## Slide 4: 사실은 엔진이, 해석은 AI가
핵심 아이디어
사실 · Python 엔진
파일 목록, 변경 유형, 줄 개수, 이동 여부
LLM을 사용하지 않고 엔진이 계산해 리포트에 그대로 넣음
= 사실 정보 오류 0%를 구조적으로 보장
해석 · LLM
이 변경이 무슨 의미인지 설명하는 문장
문장마다 근거 diff 조각을 반드시 지정하고
시스템이 근거와 자동 대조해 불일치를 경고
팀 근성 · 04
Notes: 이 프로젝트의 핵심 아이디어는 사실과 해석을 분리하는 것입니다. 어떤 파일이 몇 줄 바뀌었는지 같은 사실은 LLM에게 맡기지 않고 Python 엔진이 계산합니다. 그래서 사실 정보는 구조적으로 틀릴 수 없습니다. LLM은 그 변경이 무슨 의미인지 설명하는 해석만 맡고, 문장마다 근거가 되는 diff 조각을 반드시 지정해야 합니다. 시스템은 그 근거를 자동으로 대조해서 맞지 않으면 경고합니다.

## Slide 5: 네 가지 목표
목표 및 기대효과
01
변경 자동 분류
폴더 · zip 두 개를 비교해
추가 · 삭제 · 수정 · 이동을 자동 분류
02
사실 정보 오류 0%
파일 목록 · 변경 · 위치는
엔진이 생성해 구조적으로 보장
03
근거 연결과 자동 경고
AI 문장마다 근거 diff를 연결하고
불일치하면 경고 표시
04
사용자별 리포트
개발자용 상세 리포트와
비개발자용 쉬운 리포트를 따로 제공
기대효과
변경 확인 시간 단축 · 비개발 팀원도 진행 상황 파악 · AI 요약을 근거로 검토 가능
팀 근성 · 05
Notes: 목표는 네 가지입니다. 첫째, 두 스냅샷의 변경을 자동으로 분류합니다. 둘째, 사실 정보는 엔진이 만들어 오류 0%를 구조적으로 보장합니다. 셋째, AI가 쓴 문장마다 근거를 연결하고 불일치를 경고합니다. 넷째, 개발자와 비개발자에게 각각 맞는 리포트를 제공합니다. 이를 통해 변경 확인 시간을 줄이고, 코드를 모르는 팀원도 진행 상황을 파악할 수 있게 하는 것이 기대효과입니다.

## Slide 6: 개발 범위
주요 내용 요약
입력
폴더 ↔ 폴더
zip ↔ zip
폴더 ↔ zip 혼합
구조가 바뀌어도 내용으로 짝 찾기
지원 파일
코드 · txt · md
hwp · hwpx (본문 텍스트)
docx (본문 텍스트)
바이너리는 "변경됨"만 표시
범위 밖
스캔 pdf (OCR)
이미지 내용 비교
글꼴 · 서식 변경 감지
모델 직접 학습
사용 형태
명령어 한 줄로 실행 → HTML 리포트 생성 → 이후 웹 화면(끌어다 놓기)으로 확장
팀 근성 · 06
Notes: 개발 범위입니다. 입력은 폴더나 zip 두 개이고, 섞어서 넣을 수도 있습니다. 폴더 구조가 바뀌어도 내용으로 같은 파일을 찾아 짝지어 줍니다. 지원 파일은 코드와 텍스트, 그리고 한글 문서와 워드 문서의 본문 텍스트입니다. 스캔 pdf, 이미지 내용, 서식 변경은 범위 밖으로 명확히 정했습니다. 처음에는 명령어로 실행해 HTML 리포트를 만들고, 이후 웹 화면으로 확장합니다.

## Slide 7: 생성형 AI(LLM) + 자연어 처리
적용할 AI 기술
모델을 직접 학습시키지 않음 · 이미 학습된 LLM을 설계로 신뢰성 있게 활용
구조화 출력
자유 문장이 아닌
정해진 JSON 형식으로만 답하게 하고
형식이 틀리면 자동 재요청
계층적 요약
파일 → 폴더 → 전체 순서로 요약해
입력 길이 한계를 넘는 대규모 변경도 처리
근거 지정 프롬프트
문장에 근거 diff 조각 번호를 달게 하고
숫자는 쓰지 않도록 지시
팀 근성 · 07
Notes: 적용하는 AI 기술은 생성형 AI, 즉 LLM과 자연어 처리입니다. 먼저 분명히 말씀드리면, 저희는 모델을 직접 학습시키지 않습니다. 대신 세 가지 설계로 LLM을 신뢰성 있게 씁니다. 정해진 JSON 형식으로만 답하게 하는 구조화 출력, 파일에서 폴더, 전체로 올라가는 계층적 요약, 그리고 모든 문장에 근거를 달게 하는 프롬프트입니다.

## Slide 8: 6단계 처리 흐름
모델 구조 및 데이터 흐름
1
입력
폴더 · zip 두 개
(이전 / 이후)
2
노이즈 제거
캐시 · 빌드 · 비밀
파일 제외
3
비교 엔진
추가 · 삭제 · 수정·이동 분류, diff 통계
4
AI 요약
파일→폴더→전체, 문장마다 근거
5
근거 검증
근거 · 식별자 · 숫자 자동 대조
6
리포트
개발자용 / 비개발자 전용 HTML
규칙 기반 처리 (사실 · 항상 같은 결과)
LLM 처리 (해석)
LLM이 관여하는 단계는 4단계 하나뿐, 그 결과도 5단계에서 다시 검증
팀 근성 · 08
Notes: 전체 처리 흐름은 6단계입니다. 사용자가 폴더나 zip 두 개를 넣으면, 캐시나 빌드 파일 같은 노이즈를 걸러내고, 비교 엔진이 변경을 분류하고 통계를 냅니다. 여기까지는 LLM이 전혀 관여하지 않습니다. 4단계에서만 LLM이 요약을 쓰고, 5단계에서 그 요약을 근거와 다시 대조한 뒤, 6단계에서 리포트를 만듭니다. 파란색은 항상 같은 결과를 내는 규칙 기반 처리, 주황색이 LLM 처리입니다.

## Slide 9: 파일 매칭과 계층 요약
주요 알고리즘
파일 매칭 (폴더 구조가 바뀌어도)
1
같은 경로끼리 짝짓기
2
내용 해시가 같으면 → 이동
3
이름 · 내용 유사하면 → 이동 + 수정
4
폴더 단위로 묶기 → "frontend/ → client/"
공통 파일이 거의 없으면 같은 프로젝트가 맞는지 확인 경고 후 중단
계층 요약 (대규모 변경 대응)
전체 요약 3~5줄
src/ 요약
docs/ 요약
login.js
auth.py
README
파일 요약의 핵심 키워드 · 함수명을 상위 단계로 전달해 정보 손실 방지
팀 근성 · 09
Notes: 핵심 알고리즘 두 가지입니다. 왼쪽은 파일 매칭입니다. 경로가 같으면 바로 짝짓고, 경로가 달라도 내용이 같으면 이동, 비슷하면 이동 후 수정으로 분류합니다. 마지막으로 폴더 단위로 묶어서 폴더 이름이 바뀐 것도 한 줄로 보여줍니다. 아예 다른 프로젝트를 넣으면 경고를 띄웁니다. 오른쪽은 계층 요약입니다. 파일별로 먼저 요약하고, 이를 폴더, 전체 순서로 올립니다. 이때 핵심 키워드와 함수명을 위로 전달해서 세부 정보가 사라지지 않게 합니다.

## Slide 10: AI 문장을 근거와 자동 대조
근거 검증
LLM 출력 예시 (JSON)
{
"file": "src/login.js",
"summary": "로그인 실패 시
validatePassword()로
비밀번호 형식 검사 추가",
"evidence": ["H12"]
}
H12 = src/login.js 40~58줄 변경 조각 (엔진이 번호 부여)
자동 검증 규칙
근거 H12가 실제로 존재하는가
문장의 식별자(validatePassword)가 H12 안에 있는가
언급한 파일이 실제 변경 목록에 있는가
숫자를 썼는가 (숫자는 엔진만 쓸 수 있음)
하나라도 어긋나면 ⚠ 경고 뱃지 + 근거 위치로 바로 이동
팀 근성 · 10
Notes: 검증 방식입니다. LLM은 왼쪽처럼 JSON으로 답하고, 근거로 H12 같은 변경 조각 번호를 지정합니다. 이 번호는 엔진이 미리 붙여둔 것입니다. 시스템은 오른쪽 네 가지를 자동으로 확인합니다. 근거가 실제로 있는지, 문장에 나온 함수명 같은 식별자가 그 근거 안에 실제로 있는지, 언급한 파일이 변경 목록에 있는지, 그리고 숫자를 썼는지입니다. 하나라도 어긋나면 경고를 띄우고, 클릭하면 근거 위치로 바로 이동해 사용자가 직접 확인할 수 있습니다.

## Slide 11: 테스트 데이터와 전처리
팀 근성 · 11
데이터 수집 및 전처리
데이터 출처
팀원들의 예전 과제 버전 파일
2. GitHub 공개 저장소의 커밋 두 개를
스냅샷 쌍으로 변환
3. 직접 만든 테스트 세트
(hwp · docx 수정본, 폴더 이동)
② 는 Git 기록이 곧 정답
→ 평가용 정답 데이터 자동 확보
전처리
노이즈 제외
(빌드 산출물, 캐시, node_modules)
인코딩 판별 (cp949 / utf-8)
문서 파일 본문 텍스트 추출
zip의 최상위 폴더 정리
윤리적 고려
개인정보 · 남의 비공개 코드는
LLM에 보내지 않음
API 키 · 비밀번호 파일(.env 등)은
전송 전 자동 제외
공개 저장소 사용 시 라이선스 확인
Notes: 데이터는 세 곳에서 확보합니다. 팀원들의 예전 과제 파일, GitHub 공개 저장소, 그리고 직접 만든 테스트 세트입니다. 특히 GitHub 저장소의 커밋 두 개를 스냅샷으로 바꾸면, Git 기록 자체가 정답 역할을 해서 평가용 정답 데이터를 자동으로 얻을 수 있습니다. 전처리로는 노이즈 제외, 한글 인코딩 판별, 문서 텍스트 추출을 합니다. 윤리적으로는 개인정보나 비밀번호 파일이 LLM에 전송되지 않도록 자동으로 막고, 공개 저장소의 라이선스를 확인합니다.

## Slide 12: 무료 도구로 구성한 개발 환경
구현 도구 및 환경
구분 | 도구
언어 | Python 3.12
비교·분석 | difflib, hashlib, rapidfuzz(유사도), pathspec(제외 규칙)
문서 추출 | olefile(hwp), python-docx, charset-normalizer(인코딩)
LLM | Gemini Flash 무료 티어 · 예비: Groq, Ollama(로컬)
출력 검증·리포트 | pydantic(JSON 형식 검증), jinja2(HTML), Streamlit(웹 UI)
개발 도구 | VS Code, Claude Code, GitHub
하드웨어 | 개인 노트북 (모델 학습이 없어 GPU 불필요)
LLM 호출부를 분리해 설정만 바꾸면 모델 교체 가능 · 개발 중에는 가짜 응답(mock)으로 비용 없이 테스트
팀 근성 · 12
Notes: 개발 환경은 모두 무료 도구로 구성했습니다. 언어는 Python이고, 비교와 분석은 표준 라이브러리와 유사도 라이브러리를 씁니다. 한글 문서는 olefile로 직접 본문을 추출합니다. LLM은 Gemini Flash 무료 티어를 기본으로 하고, 한도가 걸리면 Groq나 로컬 모델로 바꿀 수 있도록 호출 부분을 분리했습니다. 모델을 학습시키지 않기 때문에 GPU 없이 개인 노트북으로 충분합니다.

## Slide 13: 10/26 ~ 11/20 일정과 마일스톤
3.1 프로젝트 일정표
10/26
10/29
11/2
11/5
11/9
11/12
11/16
11/19
환경 구축 · 데이터 수집
준비
비교 엔진 · 문서 추출
분류 · 이동 감지
LLM 파일별 요약 · JSON
요약 생성
근거 검증 · HTML 리포트
MVP · 60%
계층 요약 · 비개발자 리포트
기능 확장
웹 UI · 평가 실험
UI · 평가
개선 · 최종 정리
100%
10/26
기획 발표
11/9
중간보고 · 핵심 기능 60% (MVP 시연)
11/20
기능 100% 완성
팀 근성 · 13
Notes: 일정은 오늘 기획 발표인 10월 26일부터 11월 20일까지 약 4주입니다. 첫 이틀은 환경 구축과 데이터 수집, 이어서 11월 초까지 비교 엔진과 LLM 요약을 만들고, 근거 검증과 HTML 리포트를 붙여 11월 9일 중간보고 때 핵심 기능의 60%, 즉 비교부터 리포트까지 이어지는 MVP를 시연합니다. 이후 계층 요약과 비개발자 리포트, 웹 화면과 평가 실험을 진행하고, 11월 20일까지 기능 100%를 완성합니다. 핵심 흐름을 먼저 완성하기 때문에 일정이 밀려도 시연 가능한 결과물은 확보됩니다.

## Slide 14: 조장 중심 개발, 조원은 검수와 지원
3.2 팀 역할 분담
지용준
조장 · 개발 총괄
기획 · 전체 구조 설계
비교 엔진 · 문서 추출
LLM 요약 · 근거 검증 로직
HTML 리포트 · 웹 UI
평가 실험 · 문서 작성
나현준
발표
기획·중간·최종 발표 진행
박민제
데이터 제공
테스트용 프로젝트·문서 파일 제공
최림정
검수
리포트 결과 확인, 오류 제보
신동윤
보조
자료 조사, 발표 자료 정리
팀 근성 · 14
Notes: 역할 분담입니다. 개발 전 과정은 조장인 지용준이 맡습니다. 기획과 구조 설계부터 비교 엔진, LLM 요약과 검증, 리포트와 화면, 평가 실험까지 담당합니다. 조원들은 각자 발표, 테스트 데이터 제공, 결과 검수, 자료 조사와 발표 자료 정리를 맡아 개발을 지원합니다.

## Slide 15: 예상 위험과 대응
위험 요소 및 대응 방안
구분 | 위험 | 대응
기술 | LLM 환각 | 사실 · 해석 분리, 근거 검증, 경고 표시
기술 | 대규모 변경 시 입력 길이 초과 | 계층 요약, 중요도 순 처리
기술 | hwp 파싱 실패 (암호화 · 배포용) | 추출 실패 시 변경됨만 표시
비용 | 무료 API 요청 제한 | 대기 · 재시도 로직, 모델 교체 구조, mock 개발
일정 | 기능 과다로 일정 지연 | 11/9 중간보고까지 MVP 우선, 나머지는 선택 기능
협업 | 개발이 한 명에게 집중되는 병목 | 조원이 데이터 제공 · 검수 · 발표를 분담, 주 1회 진행 공유
팀 근성 · 15
Notes: 예상되는 위험과 대응입니다. 가장 큰 기술 위험인 환각은 앞서 말씀드린 사실과 해석의 분리, 근거 검증으로 대응합니다. 대규모 변경은 계층 요약으로, 한글 파일을 읽지 못하는 경우는 변경됨 표시로 대체합니다. 무료 API 제한은 재시도 로직과 모델 교체 구조로, 일정 지연은 11월 9일 중간보고까지 MVP를 먼저 완성하는 전략으로 대응합니다. 개발이 조장에게 집중되는 만큼, 조원들이 데이터 제공과 검수, 발표를 나눠 맡고 매주 진행 상황을 공유해 병목을 줄입니다.

## Slide 16: 측정 가능한 지표만 설정
성능 평가 지표
평가 대상 | 지표 | 목표 (예시)
변경 분류 | Precision · Recall · F1 (추가 · 삭제 · 수정 · 이동) | F1 0.95 이상
이동 감지 | Recall | 0.9 이상
사실 정보 | 오류율 | 0% (구조적 보장)
근거 검증 | 주입 오류 탐지율 (Recall) | 80% 이상
근거 검증 | 오탐률 (정상 문장에 경고) | 10% 이하
요약 품질 | 사람 판정 정확도 (30~50문장 샘플) | 측정 결과 보고
오류 주입 평가
정상 요약에 틀린 파일명 · 가짜 함수명 · 엉뚱한 근거를
자동으로 넣고 검증기가 몇 개를 잡는지 측정
BLEU를 쓰지 않는 이유
정답 요약문이 없는 과제라 의미가 없음.
목표 수치는 1차 실험 후 확정
팀 근성 · 16
Notes: 평가 지표는 실제로 측정할 수 있는 것만 정했습니다. 변경 분류는 정밀도, 재현율, F1으로 평가하고, 사실 정보는 구조상 오류가 0%입니다. 근거 검증은 오류 주입 방식으로 평가합니다. 정상 요약에 일부러 틀린 정보를 넣고, 검증기가 몇 개를 잡는지, 그리고 정상 문장에 잘못 경고를 띄우는 비율이 얼마인지 측정합니다. BLEU는 정답 요약문이 없는 과제라 사용하지 않았고, 목표 수치는 첫 실험 결과를 보고 확정할 예정입니다.

## Slide 17: 사용자 테스트와 개선 계획
사용자 테스트 & 결과 분석 및 개선
사용자 테스트 설계
대상 · 수강생 5명 내외 (개발자 · 비개발자 혼합)
시기 · 11/12 ~ 11/18 (기능 확장 후)
과제 · 같은 스냅샷 쌍에서 "주요 변경 3가지 찾기"
비교 · A 직접 비교 vs B 리포트 사용
측정 · 소요 시간, 정답률, SUS 사용성 설문(10문항), 자유 의견 등등
결과에 따른 개선
놓친 오류 유형 → 검증 규칙 추가, 프롬프트 수정
오탐이 많음 → 식별자 대조 기준 완화
비개발자가 이해 못 한 문장 → 리포트 문구 템플릿 개선
시간 단축 효과 미미 → 요약 길이 · 리포트 구성 재설계
팀 근성 · 17
Notes: 사용자 테스트는 기능 확장이 끝난 11월 12일부터 18일 사이에, 수강생 5명 정도를 대상으로 개발자와 비개발자를 섞어서 진행합니다. 같은 스냅샷 쌍에서 주요 변경 세 가지를 찾게 하고, 직접 비교했을 때와 리포트를 썼을 때의 시간과 정답률을 비교합니다. 사용성은 표준 설문인 SUS로 측정합니다. 결과에 따라 검증 규칙, 프롬프트, 리포트 문구를 개선합니다.

## Slide 18: 기대효과, 한계, 그리고 다음 단계
기대효과 및 향후 발전 방향
5.1 기대효과
교육 · 입문자가 Git 없이
버전 관리 개념을 익힘
협업 · 비개발 팀원과 진행 상황 공유
기술 · 근거 기반 AI 출력의
신뢰성 설계 사례
5.2 한계점
의미 오류는 완전히 잡을 수 없음
(최종 판단은 사용자)
서식 · 이미지 · 스캔 문서는 비교 불가
무료 API 제한으로
대규모 처리 속도 저하
5.3 후속 방향
2차 LLM 교차 검증으로 의미 오류 보강
Git · Google Drive 버전 기록 연동
VS Code 확장 또는 웹 서비스화
서식 · 이미지 변경 비교 지원
팀 근성 · 18
Notes: 기대효과는 교육, 협업, 기술 세 측면입니다. 입문자는 Git 없이도 버전 관리 개념을 익힐 수 있고, 팀은 비개발 팀원과 진행 상황을 쉽게 공유할 수 있으며, 근거 기반 AI 출력이라는 신뢰성 설계 사례가 됩니다. 한계도 분명히 있습니다. 의미 오류를 완전히 잡을 수는 없어서 최종 판단은 사용자가 하고, 서식이나 이미지 비교는 지원하지 않습니다. 후속으로는 두 번째 LLM으로 교차 검증하거나, Git과 구글 드라이브 연동, VS Code 확장 등으로 발전시킬 수 있습니다.

## Slide 19: 참고 자료
참고 문헌 및 자료
논문
Ji, Z. et al. (2023). Survey of Hallucination in Natural Language Generation. ACM Computing Surveys, 55(12).
Jia, Y. & Harman, M. (2011). An Analysis and Survey of the Development of Mutation Testing. IEEE Transactions on Software Engineering, 37(5).
비교 도구
Git 공식 문서 (git diff, rename 감지 -M 옵션) · MemoV
공식 문서
Python 표준 라이브러리 : difflib, hashlib, zipfile
Google Gemini API : 구조화 출력(Structured Output)
pydantic · Jinja2 · Streamlit 공식 문서
olefile · python-docx 공식 문서
한글 문서 파일 형식(HWP 5.0) 공개 문서 · 한글과컴퓨터
팀 근성 · 19
Notes: 참고 자료입니다. 환각 문제의 근거로 자연어 생성 환각에 관한 서베이 논문을, 오류 주입 평가 방식의 근거로 뮤테이션 테스트 서베이 논문을 참고했습니다. 그 외 Python, Gemini API, 각종 라이브러리의 공식 문서와 한글 파일 형식 공개 문서를 참고합니다. 제출 전에 논문 서지 정보를 원문과 대조해 확인할 것.

## Slide 20: 감사합니다
근거로 확인하는 AI 변경 요약
사실은 엔진이, 해석은 AI가, 판단은 근거로
Notes: 이상으로 발표를 마치겠습니다. 정리하면, 사실은 엔진이 만들고, 해석은 AI가 쓰고, 판단은 근거로 할 수 있게 하는 것이 저희 프로젝트의 핵심입니다. 질문 받겠습니다.